ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO PLANU

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 2021r. – budynek BUK ,Gaj, ul. Zadziele 43

| L.p. | NAZWA ZADANIA | Komórka organizacyjna odpowiedzialna | TERMIN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustanowienie miejsca parkingowego na parkingu dla osób niepełnosprawnych | ZP, BUK | III/IV kwartał 2021r. |
| 2. | Doświetlenie wejścia głównego | ZP, BUK | II kwartał 2021r. |
| 3. | Obniżenie dzwonka w drzwiach głównych (jeżeli to możliwe – zrobienie domofonu) | ZP,BUK | II kwartał 2021r. |
| 4. | Zniwelowanie nierówności przy głównym wejściu | BUK | II kwartał 2021r. |
| 5. | Oznakowanie wejścia głównego do budynku (zamieszczenie na fasadzie informacji) | ZP,BUK | II kwartał 2021r. |
| 6. | Oznakowanie odpowiednio wejść do pomieszczeń (tabliczki informacyjne na ścianach) | ZP,BUK | II kwartał 2021r. |

Mogilany,30 marca 2021r.

Zatwierdzam

Koordynator ds. dostępności                                                                                             Wójt

Małgorzata Madeja                                                                                                     Piotr Piotrowski