ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO PLANU

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 2021r. – Urząd Gminy Mogilany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.P. | NAZWA ZADANIA |  Komórka Odpowiedzialna  | Termin  |
| 1. | Odświeżenie oznaczenia miejsca parkingowego na parkingu dla niepełnosprawnych  | BUK | II kwartał 2021r. |
| 2. | Doświetlenie głównego wejścia (w tym korytarza) | IGK  | II kwartał 2021r. |
| 3. | Obniżenie dzwonka przy drzwiach głównych, zamontowanie domofonu (jeżeli będzie to możliwe) | ZP, IGK | II kwartał 2021r. |
| 4. | Zniwelowanie progu w głównym wejściu (usunięcie nierówności) | BUK | II kwartał 2021r. |
| 5. | Wyposażenie budynku Urzędu Gminy  w nawigacje głosową tj. nadajnik YourWay Plus (wejście do budynku) oraz YourWay Beacon (rozkład pomieszczeń) | RL , ZP,ONKoordynator ds. dostępności | II/III kwartał |
| 6. | Oznakowanie wszystkich pomieszczeń w Urzędzie Gminy i GOPS tabliczkami w alfabecie Braille’a  | RL, ZP ,BUK  | II/III kwartał |
| 7. | Zastosowanie przy schodach tzw. pól uwagi o wymiarach 40x40 - z poliuretanu w postaci płytek z gotowymi guzami | RL, ZPBUK (naklejenie pól) | II/III kwartał 2021 |
| 8. | Zainstalowanie systemu powiadamiania Call-Hear w WC przy sali narad- system wzywania pomocy z przyciskiem | RL,ZP, BUK  | II/III kwartał 2021 |
| 9. | Zakup pętli indukcyjnej SmartLoop – mobilej (punkt obsługi przy USC i GOPS) | RL, ZP  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Oznaczenie schodów taśmami kontrastującymi  | ZP,IGK, BUK (oklejenie schodów taśmą) | II kwartał 2021 |
| 11. | Skontrastowanie wejścia do wszystkich pomieszczeń oraz windy  | ZP, BUK (malowanie ram kontrastujących) | I kwartał 2021r. |
| 12 | Oznaczenie szklanych drzwi taśmą kontrastującą | ZP,ON, BUK | II kwartał 2021r. |
| 13 | Zakup piktogramów oznaczających pomieszczenia WC 100x100 | RL , ZP,ON | II/III kwartał |
| 14 | Usługa tłumacza PJM online | ZP,ON | II kwartał 2021r. |

Mogilany, 30 marca 2021r.

 Zatwierdzam

Koordynator ds. dostępności Wójt

Małgorzata Madeja Piotr Piotrowski